# 采购需求

一、采购标的

- 1.项目背景

- 我区现在协同办公使用的平台，因为没有直接规划和管理权限，各单位工作中使用协同办公的需求难以及时响应和有效满足如公文流转过程中有在线和协同编辑的需求、高效能社会治理需依托协同办公平台视频调度和任务实时下达、政务服务需借助协同办公平台实现“掌上审批”等，制约了政务办公和公共服务效率。

- 为进一步提高航空港区一体化协同办公能力，按照《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》(国发〔2022〕14号)提出的“坚持整体协同，强化系统观念，加强系统集成，全面提升数字政府集约化水平，统筹推进技术融合、业务融合、数据融合提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务水平”有关精神，现通过购买服务方式采购一体化协同办公服务，建立一套健全常态化运营服务体系。构建全区统一的组织体系，满足快速、精准找人的需求，建立安全稳定的政务沟通体系，保障政务信息和个人隐私安全，建立联通各部门业务门户体系，满足业务场景协同联动需求，构筑移动政务办公体系，满足各单位在多元化场景中的协同办公，满足电子政务外网和互联网同时使用的场景。推动各部门现有办公系统和各类业务平台整合接入，实现日常办公与业务办理一体融合。实现全区各政务部门间公文流转、即时通讯、事项审批、视频会议等智能化“掌上办”“线上办”以及定制化需求，提高全区政务办公和公共服务效率。

- 经调研和测算评估，郑州航空港区一体化协同办公服务的用户群体主要为区直单位、乡镇(办事处)、村(社区)以及园区管理机构、区属企业等工作人员，预计服务用户数量约为1.4万人。

- 2.采购范围

- 采购范围：郑州航空港经济综合实验区党政办公室政务服务和大数据中心一体化协同办公平台购买服务项目，实现全区各政务部门间公文流转、版式阅读及手写签批、即时通讯、事项审批、视频会议等智能化“掌上办”、“线上办”需求，包括支撑以上功能所需的信创政务云资源、系统运行安全、第三方测评、驻场运维、第三方应用系统对接等服务，提高全区政务办公和公共服务效率。

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：服务期限三年。

地点（范围）：采购人指定地点，河南省郑州航空港区。

- 2.付款条件（进度和方式）：

合同签订后，3个工作日内甲方向乙方支付合同价款20%；

合同签订6个月后，甲方向乙方支付合同价款的10%；

合同签订12个月后，甲方向乙方支付合同价款的20%；

合同签订18个月后，甲方向乙方支付合同价款的10%；

合同签订24个月后，甲方向乙方支付合同价款的20%；

合同签订30个月后，甲方向乙方支付合同价款的10%；

合同签订36个月后，甲方向乙方支付合同价款的10%。

每次付款前甲方应完成对乙方上一阶段服务的考核评价，如根据考核评价结果情况需对乙方上一阶段服务费（指上一服务阶段即6个月的服务费用）进行扣除的，在本次支付合同价款中扣除，本次支付合同价款不足的，不足部分部分从下次支付合同价款中扣除。

甲方向乙方付款前，乙方提供符合甲方要求的合法有效等额发票否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何逾期付款的违约责任，由此产生的全部损失由乙方自行承担。甲方在收到乙方开具的发票后，3个工作日内付款完毕。

- 3.保险：完成本项目服务需要购买的人员等保险均由中标人承担。

- 4.服务标准：符合国家及行业相关标准，并满足采购单位服务要求。

三、技术要求

- 1. 服务技术（功能）要求

| 序号 | 服务内容 | 服务技术（功能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同办公中台服务 | 1、客户端与登录认证服务： 1.1提供满足不少于1.4万用户需求的客户端应用、登录认证等服务，兼容支持移动端（鸿蒙、安卓、iOS）、PC端（Windows、统信UOS、麒麟OS）、网页端等多端多系统平台。 1.2★支持水印，文件名敏感词过滤，敏感词可配置。 1.3★支持配置底部导航栏功能；支持排序和恢复默认功能。 2、即时通信服务： 2.1提供即时聊天会话、会话列表管理、群聊管理、AI助手、群组应用等通信服务能力。 2.2★支持在群聊中展示成员单位职务身份信息。 2.3★支持按单位/部门/个人/职务@成员。 2.4支持文本、图片、视频、文件、语音、分享卡片、@消息、链接等多种消息体。 2.5★支持单聊消息已读未读回执、在群聊中展示成员单位职务身份信息、按单位/部门/个人/职务@成员、重要信息摘要轮播、设置关注的人，突破免打扰限制提醒、会话隐藏、免打扰、置顶等会话操作、对文档中被@的成员发送提醒，支持开启阅读回执。 2.6支持在消息中快捷创建日程、任务、文档等，将文档做为任务、日程、组通知的附件。 2.7★支持单聊阅后即焚会话（禁止截屏、录屏、投屏），可配置每个密聊会话的消息阅后即焚时间。 3、通信录应用服务： 3.1★提供组织通讯录、虚拟组织、添加外部联系人、人员标签、通信录搜索、通信录权限等服务。 3.2★支持不同维度的人员搜索（包括常规、归属通讯录、工作信息）。 3.3支持不同类型组织的部门、人员信息维护，部门、人员信息分级授权、分级管理。 3.4支持组织架构、虚拟通讯录等多种通讯录管理方案，实现组织架构和人员管理精细管理。 3.5支持正式账号、公共账号等多种账号类型。 4、日程应用服务： 4.1★提供个人日程列表管理和视图管理、查看他人日程、他人日程隐私设置、公共日历、订阅组织日历等服务。 4.2支持部门人员日程视图和他人视图整合显示他人的会议、任务、计划、事件。 4.3★支持通过日程快速发起音视频会议、群聊等。 5、任务应用服务： 5.1提供个人任务的创建、查看、推进、管理、提醒、总结和联结等任务协作服务。 5.2★支持通过任务快速发起催办。 5.3支持创建丰富属性的任务，包含标题、时间、负责人、协同人、附件、逾期提醒等。 5.4支持任务总进度和协同人进度进行进度和状态数据维护和管理。 6、协同文档应用服务： 6.1提供个人文件管理、文件共享、文档搜索、文档编辑、表格创建、表格编辑以及文档关注收藏等服务。 6.2★支持创建协同文档、协同表格，支持多人多设备在线编辑，查看协同文档、协同表格的历史编辑版本，并可恢复至指定版本，设置字体、字号、字间距、行间距、角标，支持格式刷与清除格式。 6.3支持通过AI助手或会话将文档分享给平台内其他成员。 6.4★支持创建群组空间管理文件，控制文件夹/文件的分享、下载、复制权限。 6.5★支持对文档中被@的成员发送提醒，支持开启阅读回执。 7、工作台： 7.1支持个人千人千面工作台，可个性化设置。 7.2★支持自定义工作台卡片，包括应用卡片、日程卡片、任务卡片管理等服务。 7.3支持用户管理自己的常用应用。 8、个人中心应用服务： 8.1提供设置个人工作状态、用户在系统中查看个人信息和工作信息、个人二维码名片以及用户面对面添加联系人等服务。 8.2支持登录用户设置个人的系统设置，包括消息阅读定位设置、启动设置、文件默认保存位置设置等。 8.3★支持沟通记录迁移设置。 9、待办应用服务： 9.1提供将不同类型的待办事项汇聚在统一的待办列表服务。 9.2提供接口供第三方应用推送待办事项到待办中心。 10、开放平台应用服务： 10.1提供第三方应用接入能力服务，提供登录、鉴权、消息等标准服务接口，可连接第三方系统。 10.2提供API文档和开发者指南，帮助开发者快速理解如何使用API接口服务。 10.3服务端开放API包括但不限于应用免登能力、通讯录同步能力、通讯录联系人组件、消息接口、日程集成接口、待办接口、协同文档接口、视频会议能力等。 10.4客户端开放API包括但不限于扫码识别、客户端相册读写、拍照及录音录像、定位等。 | 1 | 项 |
| 2 | 视频会议云服务 | 1、会议接入服务： 1.1提供100路并发视频会议服务。 1.2支持移动端和PC端接入参会，包括移动端（鸿蒙、安卓、iOS）、PC端（Windows、Mac、统信UOS、麒麟OS）、网页端等。1.3支持在日程中可添加会议，并支持通过日程卡片入会。 1.4支持移动端视频窗口浮窗显示。 2、会议管理服务： 2.1支持预约未来某个时间的视频会议，并将日程添加到参与人的日历中。 2.2支持即时创建会议及群组中发起会议。 2.3支持同一个账号下多端同时入会，不互踢。 2.4会议开始前可随时编辑会议信息，支持编辑主题、时间、时长、类型、添加附件。 3、会议控制服务： 3.1支持共享屏幕功能，并能控制共享权限。 3.2支持会议中点名。 3.3支持会议中主持人及联席主持人管理。 3.4支持会议锁定。 3.5支持会议中移除参会者。 3.6支持全体静音，静音某个与会者，请求开启与会者视频，关闭与会者视频。 3.7支持会议多视图切换。 3.8支持查看参会者列表。 3.9支持等候室，允许批准与会者入会。 3.10支持网络检测，可以显示网络带宽、丢包率、时延。 - 4、会议录制服务 - 4.1支持会议录制，可在会议结束后，查看、获取会议录像具备自动生成会议纪要的能力。 | 1 | 项 |
| 3 | 公文系统服务 | 1、服务要求： 1.1数字化公文效能管理，通过系统公文数据以及系统日常数据，进行数据统计呈现，通过大屏空间、门户空间进行展示。 1.2领导场景，支持领导专用审批布局、公文便签，还原领导线下办文习惯，满足领导、秘书间“非正式”意见的传达。 1.3灵活定制，根据客户需求按客户、按单位、按角色多种维度定制不同的公文应用、菜单、列表、查询、工具栏操作。 1.4严谨规范，从文单制定、公文要素、收发转签阅符合公文严谨严肃性，支持普通发文、联合发文符合公文多样性。 1.5完全模拟手工公文处理的流程，全面实现公文的数字化处理，覆盖发文、交换、收文、归档等公文流转的全周期过程管理。 2、公文设置： 2.1系统支持设置相应管理进行公文运行的基本设置，包括：模板管理、节点权限、节点动作、文号管理、发文单模板、收文单模板、签报单、套红模板、公文元素、外部单位、机构组、公文开关、公文统计、代录设置、领导批示编号等基础元素的设置。 2.2★提供文号生成器：支持公文文号、内部文号自动生成，并提供断号、预留文号、线下占用管理，三段式文号支持分段授权、专人编号、专文专号、空号断号重用、已占用文号手动释放、移动端给号等全场景功能。 2.3提供一屏式交互公文交互界面：根据个人喜好可设置公文正文、文单、相关信息分类一屏式交互展现。 2.4授权签批，支持领导可选其他人代理自己处理相关事项，支持设置工作范围、时间范围等。 2.5节点动作封装，可按照实际操作封装操作按钮，并灵活设置封装按钮名称。 2.6★灵活设置领导意见样式包括态度、意见、落款姓名方式、落款部门、单位、日期时间及格式；意见与落款换行显示；落款靠右/靠左；日期与签名换行。各项均支持单项配置。 2.7★支持零代码配置公文应用，根据具体场景要求定义菜单等，实现个性化公文管理界面，并支持自定义资源、多种数据源、资源与菜单绑定（一对一绑定、一对多绑定、资源复用）、角色授权方式实现公文定制。定制好的菜单可通过磁贴呈现在用户桌面。 3、公文流程： 3.1★灵活的工作流程适配，支持多种流程模式，如自定义节点动作、自由流程审批、领导线下审批承办人线上流转、固定公文审批流程；提供有限加签功能。 3.2复活流程，可将已结束（包括终止）的流程恢复到最后一个处理节点，使得流程可以再次流转。支持由单位管理员及组织管理员，对发文、收文、签报流程复活。 3.3提供批处理、多人并发处理、竞争已办功能。 4、收发文管理： 4.1提供完善的发文管理。设计发文模板，实现多种格式公文拟稿、审核、复核、签发、套红、盖章等操作。支持快速发文、联合发文. 4.2支持快速发文、联合发文。 4.3具备正文修改功能，修改过程中正文痕迹保留和文档版本控制的功能、花脸多版本保存、正文修改自动保存机制。 4.4正文多格式支持、流转版查看、支持套红后一键转版。 支持下载至本地打印。 4.5提供完善的收文管理，实现电子文件签收、登记、拟办、批示、承办、办理等完整收文管理应用。支持回退分办等。 5、公文批示 5.1支持集成电子签章及手写签批。具有签章校验机制。 5.2提供领导批示编号。 5.3部分领导不上线审批的情况下，需支持代领导批示功能，可以设定代领导批示范围。 5.4提供文单意见落款显示预览 5.5提供兼职人员落款功能。 6、公文查询与统计： 6.1公文查询，按条件查询并导出公文查询数据、查询数据支持表格导出、条件查询保存。 6.2★公文统计，获得授权的用户可统计其权限范围内收文、发文和签报文的数量，提供发文登记簿和收文登记簿、节点数据等。统计数据支持表格导出。发文登记簿、收文登记簿、签报登记簿支持批量下载正式正文。 6.3公文效能管理，自定义对文单内容、领导意见、处理效率、节点信息进行统计和分析。 7、事务管理，具备事务处理功能，根据单位需要发起各类事务审批，实现综合办公类事务管理，并符合如下技术要求： 7.1平台需具备新建事项、已发事项、待发事项、待办事项、已办事项等功能。具备流程监控督办、事务模板管理、流程中心等功能。 7.2支持流程的个性化定义，支持串发、并发和串并发混合应用，可以跟踪协同工作的执行过程，查看处理人状态（包括未查看、查看已处理、查看未处理、暂存待办等状态），可关联系统内公文、资料、审批等信息。 7.3处理人员可以对协同进行处理，修改协同正文、修改协同附件、回复意见、回复意见隐藏、加签流程、转发流程、回退终止等操作，发起人可以对处理人意见做回复。 8、归档管理： 8.1支持预归档、公文处理后归档、列表归档允许用户选择归档路径、归档的公文可借阅、公文档案夹可实现共享等 8.2支持对文档转发文处理。 9、★移动公文：可实现公文移动端编号、送文、转办、待办、正文查看、移动签批等。提供附件预览功能。 10、公文安全追溯：从操作人、操作时间、操作类型和操作描述等维度记录公文下载、打印，附件下载打印、文单打印操作日志和次数。 | 1 | 项 |
| 4 | 文档中台服务 | 通过技术支撑，可实现“文档不落地”，提供在线预览、在线编辑、格式处理的能力，赋能办公新范式。 1、文档在线预览： 1.1在线预览服务支持文字、表格、演示、版式文件等格式的在线预览，同时提供公文极速预览等功能，旨在提供更好的文档预览体验。 1.2普通预览：支持多种格式的在线文件预览，包括但不限于xls、xlsx、doc、docx、ppt、pptx、xlt、et、xltx、csv、xlsm、xltm、dot、wps、wpt、docm、dotm、pptm、ppsx、ppsm、pps、potx、potm、dpt、pdf、ofd等文件格式的普通预览，支持高清预览模式，保证文档显示效果与源文件排版一致。 1.3公文极速预览（Beta）：支持港政办系统中的公文文件预览场景，当格式要求严格、用户规模大且需打开速度要求高时，提供针对公文文件的极速预览功能，以支持对公文文件的快速、准确预览。 1.4缓存预览：支持文字、表格、演示、版式等文件格式的缓存预览，前端排版渲染展示，占用服务器资源低，适用于高并发预览场景。 2、文档在线编辑： 支持对多种格式的文档进行在线编辑，至少支持文字、表格、演示三种常见用户文档格式。支持文档编辑能力及基于文档的协同能力，并且可由应用系统自定义编辑权限、版本管理、设置文档水印。 2.1文档编辑，支持设置字体效果、大小、字体名、字体颜色、背景色等。支持设置段落对齐、缩进、行间距等。支持设置页面布局、分栏、网格。支持设置页眉、页脚、页码。支持全文查找、替换，可设置区分大小写、使用通配符、全字匹配等。支持答复、解决和删除，方便多人编辑同一文档中的交流和互动。支持多位修订人留下的修订以颜色做区分，而且能够更加便捷地接受或拒绝：可以逐条操作，也可以批量接受或拒绝各类修订。 2.2协同编辑，支持在线协同编辑能力，供有需求的业务系统调用，实现多人在线协同编辑。支持在多业务系统中进行多种文件格式（doc、docx、wps、xls、xlsx、et、ppt、pptx、dpt）的多人协同编辑，同时支持在PDF文件上批注。支持文档在线人数统计、自动保存、强制刷新编辑界面，允许在只读文档中添加评论，表格文件筛选，保护表格特定单元格，以及在只读PDF上添加注解。 2.3文档历史版本 ，支持对历史版本列表进行查看，并可以对历史版本进行预览与另存。支持历史版本恢复功能。 3、格式处理： 具备将源格式文档在线转换为目标格式文档的功能，提供内容处理、文档格式处理、合并拆分、图片处理、书签替换等在线文档处理能力，实现文档数据格式的转换、文档修订清稿、文档数据合并及文档书签添加，支持通过服务端接口对第三方应用提供集成能力。 3.1格式转换，包括但不限于： 将doc转换为 docx、wpt 或 txt等； 将xls转换为 csv、xlsx、et、xlsm 等； 将 ppt 转换为 pptx、pot、potx 等； 将 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx 等格式转换为 PDF、OFD、PNG等。 支持文字类型中docx、doc、wps、dot、wot、dotx、docm、dotm、rtf、uot、mht、mhtml、htm、html、xml转换输出为pdf、ofd、png、txt等。 支持表格类型中xlsx、xls、csv、xlt、xltx、et、ett、xlsm、xltm、xlsb、uos转换输出为pdf、ofd、png、txt等。 支持演示类型中pptx、ppt、pot、potx、pps、ppsx、dpx、dpt、pptm、potm、ppsm、uop转换输出为pdf、ofd、png、txt等。 支持板式文件类型中PDF转换输出为ofd、jpg、jpeg、png、gif、bmp、tif、tiff、psd、svg、word等。 支持板式文件类型中OFD转换输出为pdf、svg等。 支持转换图片格式jpg、jpeg、png、gif、bmp、tif、tiff、psd、pdf、svg等。 3.2多书签套用，支持模板套用内容实现快速排版来提升办公效率，在模板中使用书签，帮助使用者定位需要填充的内容位置。通过定位到的书签位置，工作人员可以将文档的内容进行自定义填充。可用于插入红头（图片）、填充合同内容或将某个文档的内容填充到具体章节。 3.3内容操作，支持在公文审批完毕准备定稿的过程中，调用一键清稿能力，实现快速对文字文档修订内容的接受及删除。支持在线水印能力，用户可添加文字、图片格式的水印。支持添加文字水印，文字水印的类型有DOC 、 DOT 、 WPS 、 WPT 、 DOCX 、 DOTX、 RTF 、 XML、 UOF 、UOT 、 PDF 、 XLS、XLSX。支持添加图片水印，图片水印的类型有jpg、jpeg、png、bmp、gif、tif、tiff、emf、wmf。 3.4文档拆分，支持文字docx、doc、wps、表格xlsx、xls、演示pptx、ppt、版式PDF的文档拆分；支持按页平均拆分能力；支持按页码范围拆分。 3.5文档合并，支持文字docx、doc、wps、表格xlsx、xls、演示pptx、ppt、版式PDF的文档合并；支持对多个文档、附件的合并需求，可提供对同类文字、表格、演示、PDF格式的文档的合并能力，供系统调用。 3.6图片处理，支持将图片进行翻转、旋转、水印、缩放、质量变化；支持格式为jpeg、jpg、png、bmp的图片处理。 3.7查询书签，支持查询文档中的范围书签、插入点书签；支持按照书签名称进行查询。 3.8文档加解密，支持对常见文件添加、修改、删除打开密码和编辑密码。 3.9限制编辑，支持通过限制编辑接口将书签设置为内容控件，并绑定只读/编辑权限。实现区域编辑能力。同时提供查询书签能力，帮助快速查询文档中书签类型、权限。 | 1 | 项 |
| 5 | 版式阅读及手写签批服务 | 1、支持无插件阅读能力，支持文字查找、手写签名、全屏手写、文字选择、分页加载或者统一加载、文件下载、打印、水印文字、分屏预览、灰度打印等，并且支持对以上功能进行停用或者启用调整。 2、支持轻阅读电子签章功能，支持手动定位、坐标定位、文字定位等方式，盖章支持普通章、多页章和骑缝章；支持版式文件大文件的在线浏览与处理功能。 3、支持与数据分析相关的版式轻阅读推荐方法；保证电子文件在传输中的安全传输加密，确保用户文件数据不泄露。 4、支持多格式的转换能力，支持各种文件格式到版式文件(PDF/OFD)的批量智能转化，输入文件格式包括：doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、jpg、png、gif、tif、ceb、aip、pdf、dwg、dwf等，输出文件格式包括：pdf、ofd。 5、支持展示文档转换相关数据的仪表盘，按天、周、月统计文档转换类型数量、文档大小、转换耗时支持统计当日转换任务数量、文档转换成功率、平均耗时、总转换数据大小。 6、支持记录系统操作日志，将系统操作日志为我的日志、部门日志和所有日志，支持记录文档转换请求日志，可以通过文档名称、流水号、源文档类型等条件查询文档转换请求日志信息。 7、支持通过文档名称、流水号、文档类型等查询文档信息和文档办理信息、支持文档预览和下载。 8、支持PDF、AIP、OFD文件手写签批，支持用户直接在版式文件上手写签名，支持目前主流的手写板，手写笔迹要求支持压感，笔迹润化。 9、支持根据用户的用笔压力调节笔的粗细，压力大笔迹粗，压力小笔迹细。 10、支持多人会签手写签批，多人的手写签批数据要存储在一个数据流中。 11、支持在安卓上手写签批，且签批后的数据，通过PC端打开可以正常浏览。 | 1 | 项 |
| 6 | 信创政务云资源服务 | 1、信创云资源： 1.1、计算资源服务：提供合计约896核VGPU和2304GB内存的计算资源服务。 1.2存储资源服务：提供约47T高速硬盘存储资源服务。 1.3、网络资源服务：提供不低于600MB互联网专线出口带宽网络资源服务。 1.4、负载均衡服务：提供并发链接数不少于10万的高性能负载服务。 1.5、短信服务：每年提供约100万条短信服务。 备注：以上资源根据实际需求，如需增加不超过20%，其费用均已包含在本项目服务费用内。 1.6、为了保障本单位业务运行的合规性和安全性，要求投标人提供的云平台需通过公安部信息安全等级保护三级认证，提供三级测评报告及三级等保备案证明。 2、云存储： 2.1为了避免逻辑隔离带来的数据泄露风险，要求云厂商提供的云平台需支持物理级别专属的块存储资源池，不同用户可进行存储资源池物理隔离。 2.2为了匹配本单位业务发展的需求，同时保证业务运转稳定性，要求云厂商提供的云存储服务需支持“热添加”模式，即在业务运行状态下，可以在线动态增加云硬盘。 3、云平台和云网络： 3.1支持平台中环境一键检测，对负载状态、网络配置状态、存储服务状态等，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 3.2云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、安全虚拟化）均由同一品牌厂商提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性。 3.3云平台允许支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由我单位指定重建优先级，保证重要的业务优先恢复及数据的安全性。 3.4★提供云上资源独享的专属云服务，确保资源不被其他客户共享，支持资源监控、专属服务器可视，并且在本地就近接入，数据不出市，保障数据安全。（出承诺函并加盖公章）。 3.5为了避免本单位运维人员误操作导致数据丢失，要求云厂商提供的云平台需支持回收站功能，可通过“回收站”重新找回被误删的云主机。 3.6为了满足本单位网络与外部网络通信需求，云厂商提供的网络需支持弹性IP功能，云主机绑定和解绑弹性IP。 3.7★为了满足本单位网络安全的需求，云厂商需提供VPC内的网络访问控制（ACL），对虚拟机的东西向流量做防护，实现虚拟机之间的微隔离，对数据中心内部流量进行L3-L4层安全防护。 （需提供截图证明） 3.8为了满足本单位业务进行统一流量审计，云厂商提供的网络需满足端口镜像功能，支持VPC网络流量（如：内部云主机）镜像到虚拟安全设备。 3.9支持网络诊断，可以设置诊断对象信息，包括网口、IP地址，查看网络诊断结果。 3.10云平台支持查看虚拟网络拓扑，查看虚拟网络内部节点，如子网、云主机，并可在拓扑页面点击创建拓扑节点。 4、云负载均衡 4.1为确保负载均衡服务及时发现并隔离故障节点，提升业务可靠性，支持HTTP、TCP、ICMP等健康检查方式。 4.2★为确保关键业务的连续性和高可用性，减少停机风险，负载均衡采用集群部署，提供高可用架构。负载均衡可绑定云主机等多种后端类型，根据调度算法，实现负载的合理分配，保证业务正常运行。 5、云安全 5.1投标人需提供本项目系统通过国家网络安全等级保护2.0（三级）、商用密码应用安全评估（三级）所需安全配套资源。 | 1 | 项 |
| 7 | 安全检测与防护服务 | 1、提供多种认证方式，包括本地用户名密码认证、短信认证、硬件特征码绑定以及第三方认证等，对用户名密码强度有强制性策略，防止暴力破解， 确保身份安全性。 2、★提供工具对客户端数据库进行整体加密，（基于SM4/AES加密算法），防范客户端数据泄露。 3、提供对即时消息实现安全管控，控制信息的恶意传播。 4、支持全局水印，防范截屏、拍照。 5、提供组织公众号可定向推送，保证推送消息的个性化 管理。 6、★支持设置灵活、精细的组织通讯录可见性权限，可设置组织成员或分支允许看到的通讯录信息权限。 7、管理员后台可删除离职员工，对员工数据进行清除，保护数据信息。 8、管理员可将长期不使用系统的用户设置为冻结状态，防范安全隐患。 9、支持应用数据分离、服务端存储加密、密钥存储。 10、屏幕拍摄溯源安全插件可对终端设备（包括PC终端、智能手机）的屏幕显示进行拍摄溯源管理。 11、在不影响电子文档内容正常屏幕显示、打印，不影响打印件的正常阅读的前提下，将用于溯源取证的溯源标识信息隐藏到打印内容中。 12、★支持通过SDK与协同办公客户端（含移动端和桌面端）深度集成，支持识别聊天内容是否包含诈骗信息、钓鱼网站、恶意URL域名等有害内容，能够及时进行拦截，可精准识别僵尸网络(Botnet)、恶意软件C&C服务器、钓鱼网站垃圾邮件源、扫描攻击源、挖矿代理、DDoS攻击源等。 13、★支持通过SDK与协同办公客户端（含移动端和桌面端）深度集成，支持压缩包文件安全检测，支持对压缩文件格式进行深度的安全分析，支持多层嵌套压缩包解析，快速检查压缩包结构完整性、是否加密、是否存在已知的恶意文件。 14、★支持对疑似风险文件上传云端威胁情报平台进行分析，可分析事件的基本信息、恶意信息、攻击矩阵、进程信息、事件信息、网络行为等。 | 1 | 项 |
| 8 | 第三方测评服务 | 1、提供等保测评服务，根据《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》和《网络安全等级保护2.0标准》以及平台自身信息数据、网络安全要求，开展协同办公系统及网络安全等级保护三级测评工作，包括管理、使用、运维管理制度制定及落实情况，网络设备、服务器、安全设备、应用软件、数据库、用户终端等安全技术保护情况，服务内容包含定级备案咨询、差距分析、整改建议、三级测评，并拿到测评报告和备案证明。 2、提供密码应用安全性评估服务，依据被测信息系统通过评审的密码应用方案和GM/T0054-2018《信息系统密码应用基本要求》，从总体要求、物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理以及安全管理等方面开展评估。采用商用密码技术、产品和服务集成建设的网络和信息系统中，对其密码应用的合规性、正确性和有效性等进行评估，服务内容包含测评准备、方案编制、现场测评和报告编制。 3、提供软件测试服务，通过专业的安全检测方法和工具，对软件产品或应用系统进行全面的安全评估，以发现其中的安全漏洞、技术和业务风险，根据评估结果提供详细的漏洞报告和修复建议，满足合规性要求。 | 1 | 项 |
| 9 | 驻场运维服务 | - 提供现场驻场运维和云端支撑服务，全天24小时保障该项目稳定运行、及时响应处置问题。提供7*24小时应急响应服务、5*8小时日常运维服务和7*24小时重保时期值守服务。 2、成立专门的服务小组，提供培训推广和答疑支持。 3、保障所提供服务的稳定运行，实现全年可用性不低于99.5%。 | 1 | 项 |
| 10 | 第三方应用系统对接和定制化应用服务服务 | 1、提供与省、市级平台公文系统对接服务，实现公文接收并导入历史公文数据，实现历史数据查询、导出等服务。 2、提供电子签章服务，实现协同办公平台调用航空港区一体化政务服务平台电子签章系统功能，对公文进行电子签章操作。 3、提供与“航空港区一体化政务服务平台”系统对接、定制化应用等服务，实现政务服务事项等通过协同办公平台实现“掌上审批”。 | 1 | 项 |

备注：

以上服务技术要求允许偏差，具体要求如下：

（1）加“★”项服务技术要求投标人需在投标文件中做出响应或偏差说明，加“★”项涉及要求提供承诺或截图的证明服务能够满足采购人的使用要求的，投标人应相应提供。加“★”项服务技术要求有偏差或未按要求提供承诺或截图证明的，评标委员会可认为投标人不满足服务技术要求，该项根据招标文件“第四章评标办法”规定进行扣分。

（2）其他未加“★”项服务技术要求，如有偏差投标人需在投标文件中列出偏差说明。

- 服务技术方案要求

（1）投标人应提供准确的项目理解及需求分析，包括但不限于：项目背景分析、项目服务功能需求分析等。

- （2）投标人应提供完善的项目总体服务方案，包括但不限于：服务总体思路及目标、满足服务需求的业务与功能、服务质量保障、人员分配、总体协调、做好开发、测试、协作、安全运维等措施等。

- （3）投标人应提供完善的培训方案，包括但不限于：培训目标、培训计划、培训内容、培训方式等。

- （4）投标人应提供完善的运维服务方案，包括但不限于：日常工作维护、系统维护管理、运维人员配置、应急故障处理、数据备份等。

（5）投标人应提供完善的第三方应用系统对接方案，包括但不限于：应用系统对接的管理规范、应用系统对接的流程方案、应用系统对接的技术方案、应用系统对接的安全管理方案等。

- （6）投标人应提供完善的保密措施与管理，包括但不限于：.保密原则、保密实施措施、人员保密管理、文档保密管理等。

- 其他要求

（1）投标人服务期间需配备1名项目负责人负责项目运营及与甲方事务对接，另外配备合理、充足的人员进行服务，保证服务质量。

（2）投标人承诺建立完善的常态化运营服务体系和应急保障服务体系；构建7x24小时的技术运维机制，实时监控服务所需服务器、网络、数据库等核心组件的运行状态，确保系统无间断稳定运行。

（3）投标人有类似服务项目经验，提供业绩。

（4）投标人有完整的体系管理，有实力提供满足本项目要求的服务。

（5）投标人应提供有利于项目实施的相关服务承诺。

（6）中标人应在合同签订后3个月内做好服务准备工作，包括必须的硬件设备及软件系统、平台部署资源等，并在服务期内负责平台日常安全运维服务等，中标人应按照采购人服务技术要求提供相关技术服务，保证平台服务正常运行满足采购人使用需求。